## Slide 1: 게임 소프트웨어 공학 Lecture 6
산업기술대학교
게임공학부
이택희

## Slide 2: 지금까지 다룬 내용
애자일 방법론
  익스트림 프로그래밍
  스크럼

## Slide 3: 목차
칸반

## Slide 4: 칸반

## Slide 5: 칸반 개요
칸반 (Kanban)
  1940년도 후반, 도요타는 슈퍼 마켓에서 사용되는 재고 처리 방식을 생산 공정에 도입
  소비-재고의 균형을 맞추기 위함
  ‘간판'을 사용하여 시각화 된 공정의 흐름을 유지

## Slide 6: 칸반 개요
시각적 신호를 사용, 진행 중 업무(WiP: work in process)의 양을 제한하는 흐름 시스템
당김 시스템

## Slide 7: 칸반 원칙
워크플로우 시각화
진행중인 작업 제한
흐름 관리

## Slide 8: 칸반 원칙 : 워크플로우 시각화
목록 | 우선과제 | 개발중 | 완료 | 배포
A
B
C
D
E
F
G
H
I
현재 진행중인 상황을 시각화 함

## Slide 9: 칸반 원칙 : 진행중인 작업 제한
목록 | 우선과제 | 개발 진행 | 개발 완료 | 배포
A
B
C
D
E
F
G
H
I
2
2
1
WiP : 2
WiP : 2
WiP : 1

## Slide 10: 칸반 원칙 : 흐름 관리
목록 | 우선과제 | 개발 진행 | 개발 완료 | 배포
A
B
C
D
E
F
G
H
I
2
2
1
리드 타임

## Slide 11: 칸반 원칙 : 흐름 관리

## Slide 12: 칸반 VS SCRUM
구분 | SCRUM | 칸반
반복주기 | 일정한 길이의 스프린트 (예: 2주) | 없음  연속적인 흐름
릴리즈 방법론 | 프로덕트 오너의 승인하에, 각 스프린트 막바지에 배포 | 연속적인 배포 또는 팀 재량
점수 추정 | 필요함 | 하지 않음 (대신 티켓들을 비슷한 작은 크기로 쪼개야 함)
역할 | 프로덕트 오너, 스크럼 마스터, 개발팀 | 없음  팀 + 필요한 역할 추가
주요지표 | 속도(velocity) | 사이클 시간(cycle time)
변경철학 | 되도록이면 이번 스프린트에는 변경을 지양하고, 다음 스프린트에 반영 | 변경은 언제든 일어날 수 있음

## Slide 13: 정리
칸반 소프트웨어 개발